Приложение 1

к Распоряжению администрации

города Благодарного

от  28.06.2013 г.  № 136-р

График разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

города Благодарного

| № | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие Решения о разработке схем водоснабжения и водоотведения | 25.06.2013г. |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации города Благодарного уведомления о начале разработке схем | до 10.07.2013г. |
| 3 | Выбор разработчика и заключение договора о разработке схем водоснабжения и водоотведения | По согласованию |
| 4 | Предоставление разработчиком уведомления о начале работ, размещение уведомления на официальном сайте администрации города Благодарного | не позже 3-х календарных дней с даты поступления уведомления в администрацию |
| 5 | Предоставление разработчикам схем водоснабжения и водоотведения по их запросам необходимой информации. | В течение 14 календарных дней с даты получения запроса. |
| 6 | Предоставление разработчиком проекта схемы на рассмотрение | 31.08.2013г. |
| 7 | Размещение проекта схем в сети Интернет на официальном сайте администрации города Благодарного, опубликование в газете «Благодарненские вести» | в течение 15 календарных дней с даты поступления схем на рассмотрение |
| 8 | Рассмотрение схемы, организация проведения публичных слушаний по проекту схем, прием замечаний и предложений по проекту схем | В течение 30 календарных дней |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту схем водоснабжения и водоотведения. | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока представления предложений. |
| 10 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации города Благодарного заключения и протоколы о результатах проведенных публичных слушаний | В течение 3 календарных дней с даты завершения публичных слушаний. |
| 11 | Принятие решения по итогам проведения публичных слушаний: - утверждение схем водоснабжения и водоотведения; - возвращение проекта схем водоснабжения и водоотведения на доработку. | В течение 7 календарных дней с даты окончания публичных слушаний. |
| 12 | Размещение схем водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте администрации города Благодарного, опубликование в СМИ «Благодарненский вести» | В течение 15 календарных дней |