ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЛАГОДАРНЫЙ

БЛАГОДАРНЕНСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

г. Благодарный

26 марта 2013 г.                                                                                          № 104

Об утверждении городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Благодарном с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и в целях выполнения обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным  и техническим требованиям и в связи с увеличением объемов финансирования настоящей программы, администрация города Благодарный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Благодарном с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах», согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Благодарного Л.И. Ливинскую.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Благодарного                                                 С.А. Лобкарева

Приложение

к постановлению

администрации города Благодарного

от 26 марта 2013г. N 104

ГОРОДСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ГОРОДЕ БЛАГОДАРНОМ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2013-2015 ГОДАХ"

ПАСПОРТ

ГОРОДСКОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В ГОРОДЕ БЛАГОДАРНОМ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 2013-2015 ГОДАХ"

| Наименование Программы | городская адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Благодарном с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015годах" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства" |
| Заказчик Программы | администрация города Благодарного |
| Разработчик Программы | администрация города Благодарного |
| Исполнитель Программы | администрация города Благодарного |
| Цель Программы | обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых ими жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Благодарного; ликвидация аварийного жилищного фонда в городе Благодарном |
| Задачи Программы | создание безопасных условий проживания граждан на территории города Благодарного; обеспечение возможности выбора собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах способа реализации своих жилищных прав путем продажи изымаемого жилого помещения или переселения в жилое помещение, предоставленное администрацией города Благодарного по договору мены |
| Срок реализации Программы | 2013 - 2015 г.г. |
| Основные мероприятия Программы | оценка стоимости жилых и нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу; выкуп нежилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу; приобретение жилых помещений и передача их в установленном порядке гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу; формирование информации о строительном объеме и износе аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу; снос аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 3 104 150,0 рублей, из них за счет средств: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 2 202 084 рубля 56 коп.; бюджета Ставропольского края - 703 611руб. 05коп.; бюджета города Благодарного - 198 454 руб. 40 коп. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | переселение 3 граждан из жилых помещений, расположенных в 1 аварийном многоквартирном доме; осуществление сноса 1 аварийного многоквартирного дома |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | количество многоквартирных домов в городе Благодарном, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012г. количество граждан, проживающих в многоквартирных домах в городе Благодарном, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012г.; общая площадь помещений в многоквартирных домах в городе Благодарном, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2012г. |
| Управление реализацией Программы | администрация города Благодарного |
| Контроль за ходом исполнения Программы | администрация города Благодарного |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа разработана на основании  Бюджетного    кодекса     Российской     Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. N  131-ФЗ  "Об   общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                          Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ  "О Фонде содействия реформированию  жилищно - коммунального  хозяйства.

Основной задачей Программы является реализация жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Целью переселения из аварийного жилищного фонда является создание безопасных условий проживания граждан, не связанное с улучшением жилищных условий.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоянно подвергаются опасности. Кроме того, аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность города Благодарного.

Администрация города Благодарного не имеет финансовой возможности решить проблему переселения граждан из аварийного жилищного фонда без привлечения дополнительных средств.

Программа предусматривает решение данной проблемы с учетом возможности финансирования за счет средств бюджетов города Благодарного и Ставропольского края, а также за счет средств Фонда.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых ими жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, путем переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города Благодарного;

ликвидация аварийного жилищного фонда в городе Благодарном.

В рамках Программы будут решаться следующие основные задачи:

создание безопасных условий проживания граждан на территории города Благодарного;

обеспечение возможности выбора собственниками жилых помещений в аварийных многоквартирных домах способа реализации своих жилищных прав путем продажи изымаемого жилого помещения или переселения в жилое помещение, предоставленное администрацией города Благодарного по договору мены.

3. Срок реализации Программы

Программа реализуется в 2013-2015 годах.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя работу по следующим направлениям:

-методологическое обеспечение улучшения жилищных условий жителей города Благодарного, проживающих в аварийном жилищном фонде, установление очередности их переселения в благоустроенное жилье;

-финансовое обеспечение Программы посредством привлечения и аккумулирования финансовых ресурсов для реализации ее мероприятий и практическая деятельность по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Для переселения жителей города Благодарного из аварийного жилищного фонда используются следующие механизмы улучшения жилищных условий:

-переселение граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемое с учетом требований законодательства;

Подготовка освобождаемых земельных участков для застройки и их конкурсная продажа позволят:

-сформировать дополнительные средства для создания жилищного фонда для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу;

-обеспечить строительными площадками под строительство жилья на коммерческой основе с дальнейшим накоплением финансовых средств.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы будет обеспечиваться за счет средств бюджетов города Благодарного и Ставропольского края, а также за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства далее - Фонд) в общей сумме 3 104 150,0 рублей, из них за счет средств:

Фонда – 2 202 084 рубля;

бюджета Ставропольского края – 703 611рублей 05 коп.;

бюджета города Благодарного – 198 454 рубля 40 копеек.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета города Благодарного.

Перечень аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении 1 к Программе.

Распорядителем финансовых средств является администрация города Благодарного, осуществляющая контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Благодарного.

6. Система управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией города Благодарного.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией города Благодарного.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N  131-ФЗ  "Об   общих   принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",                          Федеральным законом от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ  "О Фонде содействия реформированию  жилищно - коммунального  хозяйства.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит:

переселить 3 граждан из жилых помещений, расположенных в  аварийных многоквартирном доме;

осуществить снос  1 многоквартирного дома.

создать благоприятные условия на территории города Благодарного для ежегодного наращивания объемов нового жилищного строительства;

снизить социальную напряженность в обществе;

создать дополнительные рабочие места;

улучшить  состояния здоровья населения.

Приложение 1

к городской адресной программе

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в городе Благодарном с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДСКУЮ

АДРЕСНУЮ ПРОГРАММУ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ БЛАГОДАРНОМ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ

РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ В 2013-2015 ГОДАХ"

┌───┬────────────────┬───────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────𗈜

│ N │Адрес аварийного│   Число   │  Общая  │ Общая площадь │  Допустимое   │Стоимость│            Стоимость переселения граждан (руб.)             │

│п/п│многоквартирного│ граждан,  │ площадь │предоставляемых│  превышение   │ 1 кв. м ├────────┬────────────────────────────────────────────────────┤

│   │ дома (далее -  │планируемых│  жилых  │жилых помещений│общих площадей │ (руб.)  │ Всего  │                в том числе за счет                 │

│   │     АМКД)      │     к     │помещений│в АМКД (кв. м) │предоставляемых│         │        ├────────┬───────────────┬──────────┬────────────────┤

│   │                │переселению│ в АМКД  │               │жилых помещений│         │        │средств │средств бюджета│ средств  │дополнительные  │

│   │                │ (человек) │ (кв. м) │               │    (кв. м)    │         │        │ Фонда  │Ставропольского│ бюджета  │    средства    │

│   │                │           │         │               │               │         │        │        │     края      │  города  │  на допустимое │

│   │                │           │         │               │               │         │        │        │               Благодарный│    превышение  │

│   │                │           │         │               │               │         │        │        │               │          │  общей площади │

│   │                │           │         │               │               │         │        │        │               │          │предоставляемого│

│   │                │           │         │               │               │         │        │        │               │          │жилого помещения│

│   │                │           │         │               │               │         │        │        │               │          │                │

├───┼────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┤

│ 1 │       2        │     3     │    4    │       5       │       6       │    7    │   8    │   9    │      10       │    11    │       12       │

└───┴────────────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────┴───────────────┴──────────┴────────────────┘

1.  Ул.Оболенского,        3       126,7        126,7                       24500    3104150,0 2202084,56  703611,05    198454,40

дом 49

Итого                      3       126,7        126,7                       24500    3104150,0 2202084,56  703611,05    198454,4